
山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目（一期）
竣工环境保护验收组意见

根据《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规以及建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求。2018年3月22日，山东清池防水材料有限公司邀请了寿光市环保局、2名专家、建设项目竣工环境保护验收监测报告编制单位和监测单位-山东潍科检测服务有限公司的代表召开了山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目（一期）竣工环境保护验收会议。会议通过决议组成了验收工作组 (名单附后)。验收组对该工程建设及环境保护设施运行情况进行了现场检查，听取了验收报告编制单位对项目竣工环境保护验收调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：
一、工程建设的基本情况

1、工程概况

山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目位于寿光市台头镇三号路南山东清池防水材料有限公司厂区内。主要工程总建筑面积3200㎡，包括车间2座、仓库1座、天然气锅炉房一座。购置空压机、挤出机等配套生产设备28台（套）；采用PET聚酯切片、玉米淀粉、纸管等原料和PET切片-干燥-加热挤出-计量-喷丝-风冷-铺网-切边-收卷-浸胶-烘干定型-成品的生产工艺，形成年产2500万㎡长纤聚酯胎基布的生产能力。

潍坊市环境科学研究设计院有限公司于2017年9月编制完成了《山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目环境影响报告表》。寿光市环境保护局于2017年10月30日以寿环审表字（2017）165号文对本项目环境影响报告表进行了批复。
项目总投资2500万元，其中环保投资48万元，占总投资1.92%。
    企业职工12人，年工作天数300天，二班制，每班生产8小时。

2、工程变更及验收范围
项目环评中设计安装生产设备63台（套），项目一期实际安装生产设备28台（套），生产规模减少一半。本次验收范围只包括一期建设内容年产2500万㎡长纤聚酯胎基布。
根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），以上变更不属于重大变更。。
二、环境保护执行情况

废水：本项目无生产性废水产生，产生的生活污水经化粪池无害化、稳定化沉淀处理后经罐车运往台头镇污水处理厂深度处理。废水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的标准要求和污水处理厂的进水水质要求
废气: 安装了低氨燃烧器的天然气锅炉燃烧产生的废气通过1根15米高的排气筒排放；生产过程中产生的含非甲烷总烃的废气通过集气罩收集+UV光催化氧化机处理后通过15米高排气筒排放。
对主要噪声源采取了降噪措施。

各种固体废物均得到妥善处理。 

编制了《山东清池防水材料有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并于2018年1月5日，在寿光市环保局进行登记备案，备案编号：370783-2018-017L。
公司设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

三、验收调查和监测结果

山东潍科检测服务有限公司编制的《山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间本项目产品的生产负荷在75.4%~80.2%之间，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

1.废气

监测结果表明：验收监测期间，天然气锅炉排气筒废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为8.5 mg/m3，4 mg/m3，88 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区要求；生产过程中产生的工艺废气通过集气罩收集+UV光催化氧化机处理后通过15米高排气筒排放，废气中非甲烷总烃两天浓度最大值14mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。烟气黑度小于1，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）的限值要求。
未收集废气通过安装排风扇、坚强车间通风等措施后排放。验收监测期间，无组织排放废气颗粒物最大排放浓度为0.307mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；非甲烷总烃的最大排放浓度为1.2 mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求。
2.噪声

验收监测期间该项目噪声源运行正常，监测数据表明，厂区厂界两天昼间噪声最大值为55.3dB，夜间噪声最大值为48.5dB，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

3. 废水

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池稳定后由罐车运往台头镇污水处理厂深度处理。
验收监测期间，生活污水的pH范围为7.06~7.36，其余污染物两天检测结果的日均值最大值为化学需氧量为150mg/L，生化需氧量63.2mg/L，悬浮物为55mg/L，氨氮为12.6mg/L，总磷为1.45mg/L，总氮为31.0mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和污水处理厂的接受标准
4.固体废物

生产过程中产生的边角料、包装废料由寿光化龙镇会峰废品回收站回收；导热油炉的废油需要定期更换，更换后的废导热油收集暂存于危废库，分批作软化油回用于本公司SBS改性沥青防水卷材项目的生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。
四、验收结论

山东清池防水材料有限公司年产5000万m2长纤聚酯胎基布项目（一期）环保手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及批复要求配套建设和采取了相应的环境保护设施、措施，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，工程竣工环境保护验收合格。

五、后续工作建议

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。
验收组

2018年3月22日

PAGE  
- 2 -

